南 京 市 第 二 医 院 (钟阜院区）

调 研 要 求

一、项目名称：南京市第二医院（钟阜院区）2025-2026年度零星维修工程项目。

二、调研供应商资格要求

1、调研人具备房屋建筑施工总承包贰级及以上（含本级）资质；或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上

2、调研人具备安全许可证；

三、入围单位

1、本次调研按照优惠率进行排名，前三名为我院入围单位。第一名优惠率为我院最终优惠率，入围单位均按照第一名优惠率进行执行。如不同意执行最终优惠率，排名顺延。

2、投标单位第一名负责我院合同期内≤1万元零星维修工作；＞1万元≤10万元的项目由总务科出具工程量清单和图纸后由入围的三家单位进行报价，最低价为最终施工单位。

四、报价方式：

1、本次采购调研根据自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人委托第三方审计机构出具最终工程结算造价基础上，根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为X%，最终工程结算造价为5万元，则最终结算价为：5万元*（1-X%）=最终结算金额）。

- 2、计价执行标准：执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价文件。其中：

- ①措施费：总价措施费仅计取现场安全文明施工基本费，单项措施费按实际发生项目计取；赶工措施费及夜间施工费不再计取。

- ②不可竞争费：仅计算包括安全文明施工费、保险和税金，不计算工程排污费、社会保障费、住房公积金，不可竞争费；

- ③人材机：执行施工当期《南京工程造价信息》，南京工程造价信息每月的材料进行市场询价，按照项目开工报告和竣工验收报告时间确定当时材料价格；

- ④独立费：项目内不使用计日工结算，按照实际工作量由审计单位进行审核和计费；专业工程独立费，独立费仅计算税金；

- ⑤配合费：本项目不计取配合费。

- ⑥工程量：经双方认可的实际工程量。

- ⑦如工程结算审计核减额在送审额5%及以下部分，审计费用由医院支付；如核减额超过送审额的5%，超出部分由供应商支付。

- 合同有效期：

- 合同有效期：自签订之日起壹年。

- 调研文件包括但不限于：

- 1、调研单位法定代表人身份证明/授权委托书；

- 2、调研单位资质、安全许可证；（复印件加盖公章）；

- 3、投标报价；

- 六、服务要求

- 1、零星工程项目参照相关法律法规及政策文件计价执行。完工的零星工程打包送审计结算，施工单位提供工程决算，结算时量、价及金额以审计报告为准。派工单须派工方签字有效，经院方初审后、报审计机构定案后根据下浮比例，作为工程实际结算依据。审计定案价的5%作为质保金。工程所需水电费按定额标准扣除。相关计价文件包括：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2022 年修订版）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价等。

- 2、甲供材由采购人运至院区内，由施工单位负责搬运。甲供材的上下力、二次搬运、垂直运输、材料保管由施工单位负责，相关费用须包含在报价中，中标后不调整。

- 3、施工工地需做好文明施工、安全施工。施工时需进行硬质围挡，做好安全标识标语。施工完毕后需对现场进行保洁工作，保证施工完毕既能投入使用，相关费用须包含在报价中，中标后不调整。